Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022                                               	          	   	                           № 153

пос. Николаевка

О внесении изменений в План организационных и практических мероприятий по подготовке к прохождению  пожароопасного сезона 2022, в План организационных и практических мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод 2022, утвержденных постановлением администрации городского поселения от 17.03.2022 № 82

В рамках подготовки к пожароопасному сезону, прохождению паводковых вод в 2022 году, а также во исполнение решений во исполнение решений  комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности от 10.03.2022 №№  3, 4 запланированного комплекса организационных и практических мероприятий:

- Внести изменения в План организационных и практических мероприятий по подготовке к прохождению  пожароопасного сезона 2022, утвержденный постановлением администрации городского поселения от 17.03.2022 № 82, изложив его в новой редакции согласно приложению.

- Внести изменения в План организационных и практических мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод 2022, утвержденных постановлением администрации городского поселения от 17.03.2022 № 82, изложив его в новой редакции согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Николаевское городское поселение» информационном бюллетене – «Исток».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения			                                          Е.Е. Матусевич

Приложение

К постановлению администрации

городского поселения

от 12.05.2022 № 153

ПЛАН

организационных  и практических мероприятий по подготовке к прохождению пожароопасного сезона 2022 года

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание при Главе администрации Николаевского городского поселения по подготовке к прохождению весеннего пожароопасного период на территории поселения и по вопросу необходимости проведения контролируемого отжига сухой травяной растительности на территории Николаевского городского поселения | Глава администрации Николаевского городского поселения | 23.05.2022 г. 15.09.2022 г. |
| 2 | Провести разъяснительную работу среди населения путём размещения на официальном сайте администрации Николаевского городского поселения, на информационных стендах информации о мерах пожарной безопасности. | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | Постоянно, в течении пожароопасного периода |
| 3 | Провести разъяснительную работу среди населения о необходимости своевременной уборки придомовых и приусадебных территорий от мусора, сухой травы и растительности. | Начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Николаевского городского поселения | Постоянно в течении пожароопасного периода |
| 4 | Провести работу по распространению среди населения Памяток о мерах пожарной безопасности, о правилах эксплуатации электронагревательных приборов и печей, содержанию придомовой территории, правилах выжигания сухой травяной растительности | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | Постоянно в течении пожароопасного периода |
| 5 | Пресекать образование несанкционированных свалок мусора на территории Николаевского городского поселения, произвести их ликвидацию | Начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Николаевского городского поселения | Весь период |
| 6 | Проверить наличие на объектах первичных средств пожаротушения. | Начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Николаевского городского поселения | 20.05.2022 г. 06.09.2022 г. |
| 7 | Усилить контроль за семьями, ведущими асоциальный образ жизни, одиноко проживающими пенсионерами. | Социальный отдел администрации Николаевского городского поселения | Весь период |
| 8 | Провести работы по обустройству минерализованных полос. | Начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Николаевского городского поселения | 15.05.2022 г.-15.05.2022 г. 01.09.2022 г. 15.09.2022 г. |
| 9 | Провести мероприятия по проведению патрулирования пожароопасных объектов, согласно графиков патрулирования | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | Весь период |
| 10 | Обеспечить проведение дополнительных инструкций со старостами населенных пунктов Николаевского городского поселения | Глава администрации Николаевского городского поселения | 15.05.2022 г. 06.09.2022 г. |

Приложение 2

к постановлению администрации

Николаевского городского поселения

От 12.05.2022 № 153

ПЛАН

организационных и практических мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в 2022 году

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлять мероприятия по укреплению дамбы, водопропускных сооружений, за счёт собственных средств, назначить эксплуатирующие организации | Глава администрации Николаевского городского поселения | 16.05.2022 25.05.2022 |
| 2 | До начала паводкоопасного периода выполнить работы по поддержанию защитной дамбы в рабочем состоянии | Начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Николаевского городского поселения | 16.05.2022 25.05.2022 |
| 3 | Выполнить мероприятия по ремонту и расчистке ливневой канализации и ливневых стоков в населенном пункте | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | 16.52022 25.05.2022 |
| 4 | Определить и выполнить необходимые мероприятия, исключающие размыв кладбищ, мусорных свалок, попадания в водоёмы не очищенных сточных и канализационных вод | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | 16.05.2022 30.05.2022 |
| 5 | Провести ревизию имеющейся насосной (перекачивающей) техники (привести в надлежащее, рабочее состояние, укомплектовать недостающим оборудованием) обеспечить подъездные пути к ГТС, отсыпать площадки для возможной установки насосных станций | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | 16.05.2022 30.05.2022 |
| 6 | Усилить профилактическую работу среди населения по правилам безопасного поведения на водных объектах (путём размещения необходимой информации на официальных сайтах поселения, в соцсетях и др.) | Социальный отдел администрации Николаевского городского поселения | Весь период |
| 7 | Обеспечить своевременное информирование населения о фактическом и ожидаемом состоянии водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, возникновении угрозы безопасности населения | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | Весь период |
| 8 | Провести работу администрации совместно с сотрудниками ГИМС, по проведению патрульных мероприятий, согласно графиков патрулирования водных объектов | Начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации Николаевского городского поселения | 16.05.2022 30.05.2022 |
| 9 | При наличии собственных возможностей обеспечить накопление материальных резервов для ликвидации последствий ЧС в результате паводка | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | 16.05.2022 30.05.2022 |
| 10 | В случае угрозы (возникновения) чрезвычайной ситуации обеспечить оповещение и информирование населения, подготовку его к возможной эвакуации, организацию медицинской помощи и первоочередного жизнеобеспечения | Специалистами администрации Николаевского городского поселения | Весь период |