Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

# Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018                                                                                                       №  149

пос. Николаевка

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения от 26.03.2015 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «Николаевское  городское поселение» на 2015-2018 годы» (в ред. постановлений от 27.07.2015 № 94, от 26.10.2015 № 314, от 09.12.2015 № 426, от 13.01.2016 № 18, от 30.03.2016 № 186, от 12.09.2016 520/1, от 30.01.2017 № 33, от 11.05.2017 № 295, от 30.11.2017 № 613)

В соответствии с областным законом от 30.11.2017 № 181-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «Николаевское  городское поселение» на 2015-2018 годы, утвержденной  постановлением администрации Николаевского городского поселения Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области от 26.03.2015 г. № 27 (в редакции постановлений администрации от 27.07.2015 № 94, от 26.10.2015 № 314, от 09.12.2015 № 426, от 13.01.2016 № 18, от 30.03.2016 № 186, от 12.09.2016 520/1, от 30.01.2017 № 33, от 11.05.2017 № 295, от 30.11.2017 № 613), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

- раздел Наименование программы «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «Николаевское городское поселение» на 2015-2018 годы»;

- раздел Сроки реализации программы на 2015-2018 годы;

1.2. Раздел 3 таблица 1 «Этапы и сроки реализации программы» изложить в новой редакции:

-строку «Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении (мероприятие, направленное на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет муниципального образования)» изложить в новой редакции:

| 2 | Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении (мероприятие, направленное на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет муниципального образования) | 2016-2018 год | 4620 м. |
| --- | --- | --- | --- |

1.3. Раздел 4 таблица 2 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции:

| 2 | Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении (мероприятие, направленное на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет муниципального образования) | 220938,6669 | 198844,1 | 20989,26 | 1105,3069 | 2016-2018 год | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение», Организации, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 4620 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. Раздел 5 таблица 3 «Структура финансирования программы» изложить в новой редакции:

- строку «Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении (мероприятие, направленное на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет муниципального образования)» изложить в новой редакции:

| 2 | Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении (мероприятие, направленное на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет муниципального образования) | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 456,4 | 2423,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства местного бюджета | 0,00 | 168,5 | 14,5 | 0,0 |

3. Опубликовать настоящее постановление  в официальном  печатном издании муниципального образования Николаевское городское поселение - информационном бюллетене «Исток».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

Николаевского городского поселения 		                         И.В. Марданов

|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации городского поселения от 26.03.2015 № 27 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие водохозяйственного комплекса  муниципального образования «Николаевское городское поселение»»

на 2015-2018 годы

пос. Николаевка

2015 год

Муниципальная  программа

«Развитие водохозяйственного комплекса  муниципального образования «Николаевское городское поселение» на 2015-2018 годы»

Паспорт муниципальной  программы

| Наименование программы | «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального образования «Николаевское городское поселение» на 2015-2018 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление правительства Еврейской автономной области от 30.09.2013г. № 475-пп «О государственной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Еврейской автономной области» на 2014-2020 годы» |
| Наименование заказчика программы | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение» |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение» |
| Цель программы | Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| Основные задачи программы | Строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении |
| Срок реализации программы | 2015-2018 год |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение». Строительные организации, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 224001,3669 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 198844,1 тыс. рублей; областной бюджет – 23868,96 тыс. рублей; местный бюджет – 1288,3069 тыс. рублей в.т.ч 2015 год – 100,00 тыс. рублей; 2016 год – 1173,15 тыс. рублей; 2017 год – 15,1569 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы обеспечит: - Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод; - обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов |

Раздел 1.  Введение

- За период существования п. Николаевка его территория неоднократно подвергалась затоплению паводковыми водами реки Тунгуска - левого притока р. Амур.

- Поселок Николаевка не имеет гарантированной противопаводковой защиты. Разрушению паводковыми водами практически каждые 3 - 4 года подвергаются жилые дома с приусадебными участками, автодороги, линии связи, ЛЭП, искусственные сооружения и другие объекты.

- В п. Николаевка численность проживающего населения составляет 8752 человека, в том числе пострадавших - 1862 человека. В зону затопления в 2013 году попало 379 домов, 659 приусадебных участков, ОГБУЗ "Николаевская районная больница", очистные сооружения канализации и иные социально значимые объекты.

- При прохождении паводков на р. Тунгуска существует опасность подтопления п. Николаевка на значительной площади. При уровне воды однопроцентной обеспеченности затоплению подвергается практически весь поселок. Общая площадь затопления в результате разрушения дамбы может составить 740 га.

- В связи с этим предусмотрено строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области.

- Раздел 2. Основные цели и задачи программы.

Основной целью программы  является  обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Для достижения поставленных целей планируется решить следующую задачу – строительство  и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений, проведение работ по расчистке существующих собирательных и транспортирующих каналов в п. Николаевка Смидовичского района ЕАО. Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является необходимым условием стабильного экономического развития региона и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод, а также восстановления и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочищению.

Улучшение экологического состояния водных объектов является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей поселения.

Раздел 3. Этапы и сроки реализации программы

Таблица 1. Этапы и сроки реализации программы

| № п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО | 2015-2017 год | 8250 м. |
| 2 | Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении (мероприятие, направленное на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет муниципального образования) | 2016-2018год | 4620 м. |

Раздел 4. Система программных мероприятий

Таблица 2. Система программных мероприятий

| № п/п | Наимено-вание программных мероприятий |  | Объём и источники финансирования программных мероприятий |  |  | Срок реализа-ции | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб. | Бюджет федеральный, тыс. руб. | Бюджет облас ти, тыс. руб | Бюджет муниципального образования, тыс.руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО | 220938,6669 | 198844,1 | 20989,26 | 1105,3069 | 2015-2017 год | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение», Организации, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 8250 м. |
| 2 | Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении (мероприятие, направленное на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет муниципального образования) | 3062,7 | 0 | 2879,7 | 183,0 | 2016-2018 год | Администрация муниципального образования «Николаевское городское поселение», Организации, которые будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 4620 м. |

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Финансовой основой реализации программы являются средства федерального бюджета , бюджета Еврейской автономной области и бюджета    муниципального   образования «Николаевское городское поселение» Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.

Таблица 3. Структура финансирования программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Финансовые затраты всего, тыс. руб. | Финансовые затраты всего, тыс. руб. | Финансовые затраты всего, тыс. руб. | Финансовые затраты всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство и реконструкция комплекса защитных гидротехнических сооружений п. Николаевка Смидовичского района ЕАО | Средства Федерального бюджета | 0 | 171095,3 | 27748,8 | 0,0 |
|  |  | Средства областного бюджета | 11980,45 | 9008,81 | 0 | 0,0 |
|  |  | Средства местного бюджета | 100,00 | 1004,65 | 0,6569 | 0,0 |
| 2 | Организация поверхностного стока с территории жилой застройки в Николаевском городском поселении (мероприятие, направленное на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий за счет муниципального образования) | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 456,4 | 2423,3 |
|  |  | Средства местного бюджета | 0 | 168,5 | 14,5 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 224001,3669 | 12080,45 | 181277,26 | 28220,3569 | 2423,3 |

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет способствовать повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.