Муниципальное образование «Николаевское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2019 № 267

п. Николаевка

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Николаевское городское поселение»

 В связи с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Николаевского городского поселения

от 02.08.2019 № 1 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Николаевское городское поселение» и на основании Устава муниципального образования «Николаевское городское поселение» глава городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 9:00 02 августа 2019 года на территории муниципального образования «Николаевское городское поселение» режим чрезвычайной ситуации.

2. Утвердить оперативный штаб по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Николаевского городского поселения согласно Приложению №1.

3. Утвердить план мероприятий по превентивным мерам и минимизации паводковоопасного периода согласно Приложению № 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Николаевского

городского поселения И.В. Марданов

 Приложение №1

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением главы

 городского поселения

 от 02.08.2019 № 267

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Николаевского городского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| Марданов Игорь Васильевич | - глава администрации Николаевского городского поселения, начальник оперативного штаба |
| Прокопенко Татьяна Ивановна | - председатель Собрания депутатов Николаевского городского поселения, заместитель начальника оперативного штаба  |
| Горноскуль Иван Васильевич | - заместитель главы администрации Николаевского городского поселения по ЖКХ, член комиссии |
| Екимова Наталья Анатольевна | - Начальник организационно-контрольного отдела администрации Николаевского городского поселения, член комиссии |
| Ротарь Сергей Викторович | - начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации городского поселения, член комиссии |
| Степашко Анжелика Витальевна | - консультант-финансист администрации Николаевского городского поселения, член комиссии |
| Евдокимова Анастасия Николаевна | - главный специалист-эксперт администрации Николаевского городского поселения, член комиссии |
| Нестерова Ирина Витальевна | - главный врач Николаевской районной больницы (по согласованию) |
| Прилепин Руслан Владимирович | - директор ООО «Экспресс» (по согласованию) |
| Черемухин Виталий Александрович | - начальник отделения полиции (дислокация п. Николаевка) (по согласованию) |
| Овчинникова Наталья Викторовна | - директор ООО «Николаевка ЖКХ» (по согласованию) |
| Чмиль Виталий Васильевич | - государственный инспектор УНД и ПР Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области (по согласованию) |
| Прокопенко Александр Александрович | - руководитель инспекторского участка (п.Николаевка) ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по ЕАО» старший государственный инспектор (по согласованию) |
| Ушакова Мария Михайловна | - директор МКУ «Центр досуга и отдыха» п. Николаевка (по согласованию) |
| Семенченко Елена Васильевна | - директор МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка ( по согласованию) |

 Приложение №2

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением главы

 городского поселения

 от 02.08.2019 № 267

План

мероприятий по превентивным мерам и минимизации паводкоопасного периода

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Дата | Ответственные |
| 1. | Проведение мониторинга по подъёму уровня воды и доклад дежурному по ЧС муниципального района | Весь период | Ротарь С.В.- начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации |
| 2. | Произвести информирование населения путем размещения информации в социальных сетях, на сайте администрации Николаевского городского поселения  | 02.08.2019 | Екимова Н.А. – начальник организационно-контрольного отдела администрации |
| 3.  | Вручение памяток населению городского поселения о поведении во время паводкоопасного периода | 02.08.2019 | Екимова Н.А. – начальник организационно-контрольного отдела администрации |
| 4. | Оповещение организаций, предприятий находящихся на территории городского поселения и создание аварийных бригад | 02.08.2019 | Горноскуль И.В. – заместитель главы администрации по ЖКХ |
| 5. | Обследование защитных сооружений и выявление слабых мест  | Весь период | Горноскуль И.В.- заместитель главы администрации по ЖКХ;Ротарь С.В.- начальник отдела ЖКХ, ГО и ЧС администрации  |
| 6. | Обследование и укрепление шлюзов и пропускных труб  | Весь период | Горноскуль И.В.- заместитель главы администрации по ЖКХ |
| 7. | Подготовка эвакуационных пунктов. | Весь период | Екимова Н.А. – начальник организационно-контрольного отдела администрации |
| 8. | Составление финансовой сметы для превентивных мероприятий | Весь период | Степашко А.В. – консультант – финансист администрации |